ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы поселка Поныри Поныровского района Курской области

 «Охрана окружающей среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области" в 2020 году

                     За отчетный период администрацией поселка Поныри Поныровского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы проселка Поныри Поныровского района Курской области «Охрана окружающей среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области"

        Администрацией поселка Поныри Поныровского района Курской области принято постановление от 06.05.2016г. №78а «Об утверждении муниципальной программы поселка Поныри Поныровского  района  Курской  области «Охрана окружающей среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области».

              Муниципальная программа   «Охрана окружающей среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области" включает в себя подпрограмму «Экология и чистая вода»

              Срок реализации программы 2016-2020 годы
              Основное мероприятие подпрограммы «Создание стабильной и благоприятной экологической обстановки в поселке Поныри Поныровском районе Курской области».

Сведения 

о степени выполнения муниципальной  программы «Охрана окружающей среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области"
	№ п/п
	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Статус 1
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты 

	
	
	
	
	начала реали-зации
	оконча-ния реалии-зации
	начала реали-зации
	оконча-ния реалии-зации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Основное мероприятие 1.1

«Создание стабильной и благоприятной экологической обстановки в поселке Поныри Поныровском районе Курской области»,

 в том числе по направлениям реализации
	Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской области


	
	Январь 2020
	Декабрь 2020
	Январь 2020
	Декабрь 2020
	 1.Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей поселка Поныри Поныровского района Курской области.

2.Повышение работоспособности объектов водоснабжения
	  1.Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей поселка Поныри Поныровского района Курской области.

2.Повышение работоспособности объектов водоснабжения

	
	- выполнение  текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности:

-водозаборных скважин;

-водонапорных башен;

-водопроводных сетей
	Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской области


	
	Январь 2020
	Декабрь 2020
	Январь 2020
	Декабрь 2020
	 1.Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей поселка Поныри Поныровского района Курской области.

2.Повышение работоспособности объектов водоснабжения
	  1.Улучшение обеспеченности питьевой водой жителей поселка Поныри Поныровского района Курской области.

2.Повышение работоспособности объектов водоснабжения


1Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.

2При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

3В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы 2 добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.рублей)

	Статус 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись, план на 

1 января 2020 года
	сводная бюджетная роспись на 

31 декабря 2020 года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муници-пальная программа
	«Охрана окружающей среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области» 
	всего
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	120,0
	120,0
	120,0

	
	
	Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской области


	Х
	Х 
	Х 
	Х 
	120,0
	120,0
	120,0

	Подпрограмма 1
	«Экология и чистая вода»
	всего
	001
	0502
	Х 
	Х 
	120,0
	120,0
	120,0

	
	
	Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской области


	001
	Х 
	Х 
	Х 
	120,0
	120,0
	120,0

	Основное мероприятие 1.1
	 «Создание стабильной и благоприятной экологической обстановки в поселке Поныри Поныровском районе Курской области»,

  в том числе по направлениям реализации:
	Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской области


	001
	0502
	Х 
	Х 
	120,0
	120,0
	120,0

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	- выполнение  текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности:

-водозаборных скважин;

-водонапорных башен;

-водопроводных сетей;
	Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской области


	001
	0502
	Х
	Х
	120,0
	120,0
	120,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  _____________________

1 Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий программ.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс.рублей)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов 1
	Фактические расходы 2

	1
	2
	3
	4
	5

	Муници-пальная программа
	«Охрана окружающей среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области» 
	всего
	120,0
	120,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	120,0
	120,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Подпрог-рамма 1
	«Экология и чистая вода» 
	всего
	120,0
	120,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	120,0
	120,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	Основное мероприятие 1.1 
	«Создание стабильной и благоприятной экологической обстановки в поселке Поныри Поныровском районе Курской области»,

  в том числе по направлениям реализации: 
	всего
	120,0
	120,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	120,0
	120,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	 - выполнение  текущего ремонта объектов водоснабжения муниципальной собственности:

-водозаборных скважин;

-водонапорных башен;

-водопроводных сетей; 
	всего
	120,0
	120,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	местный бюджет
	120,0
	120,0

	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	


__________________

1В соответствии с муниципальной программой.

2 Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и фактические расходы внебюджетных источников.

