АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОНЫРИ

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 27 февраля 2023 года | № 12 |  |
| --- | --- | --- |
| Курская область, п. Поныри, ул. Веселая, д.3 |  |  |

О внесении изменений в муниципальную

программу «Формирование современной

городской среды на территории муниципального

образования «поселок Поныри» Поныровского

района Курской области на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 19.10.2022 года № 11164-па, «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», Администрация поселка Поныри постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «поселок Поныри» Поныровского района Курской области», утвержденную постановлением Администрации поселка Поныри от 14. 12. 2017 года № 290 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018 - 2024 годы» (в редакции постановлений Администрации поселка Поныри от 03.06.2019 года  № 86, от 31.03.2020 г. № 43, от 04.02.2021 года № 13, от 18.05.2021 № 71, от 15.06.2021 года № 99, от 14.03.2022 года № 24).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации поселка Поныри в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава поселка Поныри                                                В. В. Лямин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

поселка Поныри

от 27 февраля 2023 года № 12

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Администрации поселка Поныри «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри»

Поныровского района Курской области»

- В паспорте муниципальной программы:

- позицию, касающуюся наименования муниципальной программы изложить следующей редакции:

«Наименование муниципальной программы - «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района Курской области на 2018-2025 годы»

- позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Программы изложить следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации Программы - Программа реализуется в один этап: 2018-2025 годы»;

- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований программы изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 1938578,00рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1745425,00 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри – 193153,00 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составляет 215893,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 200000,00 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри – 15893,00 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 2400886,00рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 2356883,00 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри –44003,00 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет 1508665,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1483639,52 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри –25025,48 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составляет 1691111,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1662303,00 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри – 28808,00 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2023 год составляет 1656646,0 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1629032,00 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри – 27614,00 руб. за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2024 год составляет 1836506,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области - 1808913 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри – 27593,00 руб. за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2025 год составляет 50000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области - 0,00 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри – 50000,00 руб. за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб. Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2025 годы составляет 11298285,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 10886195,52 руб. за счет средств бюджета поселка Поныри – 412089,48 руб. за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов поселка Поныри о бюджете муниципального образования «поселок Поныри», на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Разработка проектно-сметной документации производится за счет средств, предусмотренных для финансирования программы. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов федерального, областного и местного бюджетов. |
| --- | --- |

- В разделе 1. Характеристика состояния сферы благоустройства:

- в преамбуле цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

2) в подразделе 2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий:

- в абзаце 11 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

- в абзаце 26 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

- в абзаце 27 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

- в абзаце 32 цифры «2024» заменить цифрами «2025».

3) раздел 1 добавить абзацем следующего содержания

«Обязательными условиями муниципальной программы являются:

- условие об обязательном размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также направлении гражданами своих предложений в электронной форме;

- условие о проведении общественных обсуждений проектов муниципальных программ (изменений в муниципальные программы), в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

4. В разделе 4. Сроки реализации Программы цифры «2024» заменить цифрами «2025».

- В разделе 5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Программ:

- в абзаце 2 цифры «2024» заменить цифрами «2025»;

- в абзаце 3 цифры «2024» заменить цифрами «2025».

- в абзаце 4 цифры «2024», «2022» заменить цифрами «2025».

- Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает привлечение средств Федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета поселка Поныри и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2018 год составляет 1938578,00рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1745425,00 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 193153,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2019 год составляет 215893,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 200000,00 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 15893,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 2400886,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 2356883,00 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри –44003,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составляет 1508665,00рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1483639,52 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 25025,48 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2022 год составляет 1691111,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1662303,00 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 28808,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2023 год составляет 1656646,0 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 1629032,00 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 27614,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2024 год составляет 1836506,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области - 1808913 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 27593,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2025 год составляет 50000,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области - 0,00 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 50000,00 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2018-2025 годы составляет 11298285,00 рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области – 10886195,52 руб.

за счет средств бюджета поселка Поныри – 412089,48 руб.

за счет безвозмездных поступлений – 0,00 руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов поселка Поныри о бюджете муниципального образования «поселок Поныри» Поныровского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы       за счет всех источников финансирования приводится в Приложении 3 к Программе.

Необходимо отметить, к безвозмездным поступлениям в рамках Программы относятся средства организаций и лиц, привлекаемые                   на добровольной и безвозмездной основе для финансирования мероприятий, способствующих благоустройству дворовых территорий, а также средства собственников помещений многоквартирных домов с долевым участием       не менее 20 % от общего объема работ в рамках дополнительного перечня работ.

6. Приложение № 1-6, 9-11 к указанной муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «поселок Поныри»

Поныровского района Курской области

на 2018-2025 годы»

(в редакции постановления

Администрации поселка Поныри

от 27.02.2023 г. №12)

| Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "поселок Поныри" Поныровского района на 2018-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г |  | 2024 г |  | 2025 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района Курской области на 2018-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Процент | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 6 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Единица | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Количество проведенных восстановительных работ | Единица | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Количество установленных мемориальных знаков | Единица | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 9 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | Процент | 6 | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 30 |
| 10 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | Процент | - | - |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 11 | Показатель реализации муниципальным образованием «поселок Поныри» мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Процент | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

| Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района Курской области на 2018-2025 годы» (в редакции постановления Администрации поселка Поныри от 27.02.2023 г. №12) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий Программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "поселок Поныри" Поныровского района Курской области на 2018-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Связь с показателями Программы |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие № 1 Благоустройство дворовых территорий поселка Поныри | Администрация поселка Поныри | 2018 год | 2025 год | увеличение количества и доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  | Показатель 1 «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» Показатель 3 «Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий» Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий» |
| 2 | Контрольное событие № 2 Благоустройство общественных территорий поселка Поныри | Администрация поселка Поныри | 2018 год | 2025 год | увеличение количества и доли благоустроенных общественных территорий города |  | Показатель 2 «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий» Показатель 5 «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 3 | Контрольное событие № 3 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Администрация поселка Поныри | 2020 год | 2025 год | повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 4 | Контрольное событие № 4 Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Администрация поселка Поныри | 2021 год | 2025 год | проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, составление паспортов благоустройства территорий, заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |  |  |
| 5 | Контрольное событие № 5 Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | Администрация поселка Поныри | 2019 год | 2025 год | определение границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |
|  | Основное мероприятие № 6. Мероприятие реализации программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Администрация поселка Поныри | 2019 год | 2024 год | количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; количество проведенных восстановительных работ; количество установленных мемориальных знаков. |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие № 1 Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды | Администрация поселка Поныри | 2018 год | 2025 год | софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий; обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству; трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству |  |  |
| 2 | Контрольное событие № 2 Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Администрация поселка Поныри | 2018 год | 2025 год | раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |

| Приложение № 3 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "поселок Поныри" Поныровского района Курской области на 2018-2025 годы" (в редакции постановления Администрации поселка Поныри от 27.02.2023 г. № 12 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2018-2025 | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района Курской области на 2018-2024 годы» | Администрация поселка Поныри | Всего |  |  |  |  |  | 11298285,0 | 1938578,0 | 215893,0 | 2400886,00 | 1508665,0 | 169111,00 | 1656646,0 | 1836506,0 | 50000,0 |
|  |  | федеральный, областной бюджеты |  |  |  |  |  | 10886195,52 | 1745425,0 | 200000,00 | 2356883,00 | 11483639,52 | 1662303,00 | 1629032,0 | 1808913,0 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 412089,48 | 193153,00 | 15893,00 | 44003,00 | 25025,48 | 28808,00 | 27614,0 | 27593,0 | 50000,00 |
|  |  | безвозмездные поступления |  |  |  |  |  | 8251719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство дворовых территорий поселка Поныри | Администрация поселка Поныри | федеральный, областной бюджеты | 907 | 05 | 03 | 17001L5550 | 244 | 1019903,24 | 997435,00 | 0,00 | 22468,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 907 | 05 | 03 | 17001L5550 | 811 | 142862, 46 | 142443,00 | 0,00 | 419,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | безвозмездные поступления | 907 | 05 | 03 | 17001L5551 | 811 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1162765,70 | 1139878,00 | 0,00 | 22887,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство общественных территорий поселка Поныри |  | федеральный, областной бюджеты | 910 | 05 | 03 | 17002L5550 | 244 | 9866292,28 | 747990,00 | 200000,0 | 2334414,76 | 1483639, 52 | 1662303,00 | 1629032,0 | 1808913,0 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 910 | 05 | 03 | 17002L5550 | 244 | 269227,02 | 50710,00 | 15893,0 | 43583,54 | 25025,48 | 28808,00 | 27614,0 | 27593,0 | 50000,0 |
|  |  | безвозмездные поступления | 907 | 05 | 03 | 17001L5551 | 811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 10135519,3 | 798700,0 | 215893,0 | 2377998,3 | 1508665,0 | 1691111,0 | 1656646,0 | 1836506,0 | 50000,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «поселок Поныри»

Поныровского района Курской области

на 2018-2025 годы»

(в редакции постановления

Администрации поселка Поныри

от 27.02.2023 г. № 12)

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территориипоселка Поныри на 2018-2025 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории 1) ул. Чехова д.1, ул. Веселая д.4; 2) ул. Веселая, д.5, ул. Веселая д.7; 3) ул. Веселая д.13а; 4) ул. Чехова д.2; 5) ул. Чехова. Д.3 и ул. Чехова, д.5; 6) ул. Дзержинского, д.3; 7) ул. Ленина, д.7; 8) ул. Ново-Почтовая, д. 60; 9) Октябрьская, д.107; 10) ул. Октябрьская, д.133; 11) ул. Октябрьская, д.135; 12) ул. Сапунова, д.172; 13) ул. Сапунова, д.175 | Администрация поселка Поныри | 01.07.2018 | 30.09. 2018 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Минимальный перечень работ: 1.1.1. Ремонт дворового проезда; 1.1.2. обеспечение освещения дворовых территорий; 1.1.3. установка скамеек; 1.1.4. установка урн; 1.1.5. установка бордюров; 1.1.6.устройство и (или) ремонт территории перед подъездом многоквартирного дома; 1.1.7 устройство (асфальтирование) тротуара, если он отсутствует на дворовой территории Ул. Червонных Казаков , д.4 | Администрация поселка Поныри | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «поселок Поныри»

Поныровского района Курской области

на 2018-2025 годы»

(в редакции постановления

Администрации поселка Поныри

от 27.02.2023 г. № 12)

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

на территории поселка Поныри на 2018-2025 годы

| Номер и наименование видов работ | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Общественная территория (школьный сад) по ул. Веселая п. Поныри | Администрация поселка Поныри | 01.07.2018 | 30.09. 2018 | Безопасность движения по улице жителей поселка Поныри | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Территория общего пользования «Кладбище» устройство ограждений, вывесок, проездов | Администрация поселка Поныри | 01.07.2019 | 01.09. 2019 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 3. Общественная территория «Парк героев Курской битвы» - 1 этап Устройство пешеходных дорожек, скамеек, урн и МАФ | Администрация поселка Поныри | 01.07.2020 | 01.09. 2020 | Безопасность движения по улице жителей поселка Поныри | Повышение уровня благоустройства |  |
| 4. Общественная территория «Парк героев Курской битвы» - 2 этап устройство пешеходных дорожек, освещение, установка МАФ | Администрация поселка Поныри | 01.04.2021 | 01.09. 2021 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 5. Общественная территория «Парк героев Курской битвы»- 3-й этап устройство пешеходных дорожек | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.07.2022 | 01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 6. Обустройство пешеходной зоны по ул. Червоных Казаков | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 15.04.2023 | 01.09. 2023 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 7. Обустройство пешеходной зоны по ул. Маяковского (от улицы Ленина до улицы Лермонтова) | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.05.2024 | 01.09. 2024 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |
| 7. Обустройство пешеходной зоны по ул. Маяковского (от улицы Почтовая до улицы Максима Горького) | Администрация поселка Поныри Поныровского района | 01.05.2025 | 01.09. 2025 | Приведение в нормативное состояние общественной территории | Повышение уровня благоустройства |  |

| Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района Курской области на 2018-2025 годы» (в редакции постановления Администрации поселка Поныри от 27.02.2023 г. № 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района Курской области на 2018-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель, Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 г. |  |  |  | 2019 г. |  |  |  | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв | IV кв. | I кв | II кв. | III кв | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв |  | I кв. |  | II кв |  | III кв. |  | IV кв. |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. | IV кв. | I кв | II кв. | III кв. |  | IV кв. |  | I кв | II кв. |  |  | III кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | IV кв. |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие № 1 Благоустройство дворовых территорий поселка Поныри | Администрация поселка Поныри |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |
| 2 | Контрольное событие № 2 Благоустройство общественных территорий поселка Поныри | Администрация поселка Поныри |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |
| 3 | Контрольное событие № 3 Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Администрация поселка Поныри |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.дек |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие № 4 Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Администрация поселка Поныри |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |
| 5 | Контрольное событие № 5 Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | Администрация поселка Поныри |  |  |  | - |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31дек |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное событие № 6. Проведение мероприятий реализации программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества | Администрация поселка Поныри |  |  |  | - |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие № 1 Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды | Администрация поселка Поныри |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  | 31дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |
| 2 | Контрольное событие № 2 Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Администрация поселка Поныри |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  | 31 дек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 дек |

Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района

Курской области на 2018-2025 годы»

(в редакции постановления

Администрации поселка Поныри

от 27.02.2023 г. № 12)

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2025 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Приложение10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района

Курской области на 2018-2025 годы»

(в редакции постановления

Администрации поселка Поныри

от 27.02.2023 г. № 12)

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

Приложение11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «поселок Поныри» Поныровского района

Курской области на 2018-2025 годы»

(в редакции постановления

Администрации поселка Поныри

от 27.02.2023 г. № 12)

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Курской области

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |