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I. Конкретные результаты реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри Поныровского района Курской области»                 за 2022 год.
Постановлением Администрации поселка Поныри Поныровского района Курской области от 14.12.2017г  №290  утверждена муниципальная программа поселка Поныри «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2024 годы». (в редакции постановлений Администрации поселка Поныри от 03.06.2019г №86, от 31.03.2020г №43, от 04.02.2021г №13)
Данная муниципальная программа поселка Поныри, имеет следующие цели:

1)  Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;
2)  Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

          Задачами муниципальной программы являются:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 
Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

- повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения;

- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;

- улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых.
В 2022 году достигнуты следующие результаты муниципальной программы:                                                                                               

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) в 2022 году
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 1
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа поселка Поныри Поныровского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы»

	4
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	Ед.
	
	1
	1
	Показатель (индикатор) выполнен в рамках реализации муниципальной про​граммы «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2024 годы»


В целом показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты. 

 Эффективность муниципальной программы поселка Поныри «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2024 годы» оценивается по степени достижения плановых по годовых значений целевых индикаторов.
Согласно оценке степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, осуществленная путем сопоставления фак​тических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, составляет 100 %, что отражает достижение це​лей и задач муниципальной программы в целом.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф​фективности использования средств бюджета поселка Поныри путем сопостав​ления плановых и фактических объемов финансирования основных меро​приятий по каждому источнику ресурсного обеспечения составляет 100%:

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной програм​мы, определенная путем сопоставления количества выполненных и плани​руемых мероприятий, составляет 100%.

Таким образом Администрацией поселка Поныри достигнут вы​сокий показатель оценки эффективности и результативности муниципальной программы.
Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

подпрограмм муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы
	Ответственный исполнитель
	Статус 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма  «Благоустройство мест общего пользования поселка Поныри Поныровского района Курской области»

	1.1
	Основное           
мероприятие 1.1    
" Формирование современной городской среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области "      
	
Администрация поселка Поныри Поныровского района Курской      
области      
	X
	1 января 2022 года 
	31 декабря 2022 года
	1 января 2022 года 
	31 декабря 2022года
	Реализация программы позволит благоустроить общественную территорию «Парк героев Курской битвы» -3 этап

	Реализация программы позволит благоустроить общественную территорию «Парк героев Курской битвы» -3 этап




Таблица № 5

ОТЧЕТ 

об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований 

бюджета поселка Поныри Поныровского района Курской области на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор)
	Код бюджетной 

классификации
	Расходы (тыс. рублей), годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату1
	кассовое исполнение

	Муниципальная
программа поселка Поныри     
Поныровского района Курской области
	«Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2022 годы»
	Всего
	x
	x
	x
	x
	1691,1
	1691,1
	1691,1

	
	
	федеральные
	
	
	
	
	
	1626,9
	1626,9

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	35,4
	35,4

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	28,8
	28,8
	28,8

	Подпрограмма 1
	Благоустройство мест общего пользования поселка Поныри Поныровского района Курской области
	Всего
	x
	x
	x
	x
	1691,1
	1691,1
	1691,1

	
	
	федеральные
	
	
	
	
	
	1626,9
	1626,9

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	35,4
	35,4

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	28,8
	28,8
	28,8

	Основное       
мероприятие 1.1
	" Формирование современной городской среды в поселке Поныри Поныровском районе Курской области "     
	Всего
	x
	x
	x
	x
	1691,1
	1691,1
	1691,1

	
	
	федеральные
	
	
	
	
	
	1626,9
	1626,9

	
	
	областные
	x
	x
	x
	x
	
	35,4
	35,4

	
	
	местные
	x
	x
	x
	x
	28,8
	28,8
	28,8


1- для годового отчета – 31 декабря 2022 года

 Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы
Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы поселка Поныри Поныровского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории поселка Поныри на 2018-2024 годы» в 2022 году не происходило.
Уточнение Программы будет осуществляться в установленном порядке при внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов поселка Поныри Поныровского района Курской области «О бюджете поселка Поныри Поныровского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также прочие нормативные правовые акты Российской Федерации, Курской области и поселка Поныри Поныровского района Курской области, регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.
Ответственный исполнитель














